Phần 1

| Mã | Phù hợp/ Chưa | Quy tắc làm căn cứ | Cách sửa |
| --- | --- | --- | --- |
| K-01 | Phù hợp | 1 |  |
| K-02 | Chưa | 1 | Tập trung trao đổi kết quả thực tế của Sprint và mức độ đáp ứng Sprint Goal. |
| K-03 | Chưa | 2 | Developers trực tiếp demo PBI-41. Với PBI-42 và PBI-44, phải nêu rõ các lỗi còn tồn tại, không giới thiệu là Increment đã Done. |
| K-04 | Chưa | 3 | Ghi nhận Feedback, người đề xuất và nội dung cần xem xét để Product Owner đánh giá, cập nhật Product Backlog khi phù hợp. |

Phần 2

| PBI | Done/ Chưa | Câu thông báo trong Sprint Review |
| --- | --- | --- |
| PBI-41 | Done | PBI-41 đã chạy trên môi trường thử nghiệm, đạt 90% kiểm thử và không còn lỗi mức nghiêm trọng cao |
| PBI-42 | Chưa | PBI-42 đã được tích hợp nhưng còn 4 lỗi dịch vụ đơn hàng chưa đạt |
| PBI-44 | Chưa | PBI-44 còn 5 ca phân loại sai và 1 lỗi mức nghiêm trọng cao |

Phần 3

PBI-44 phải được thông báo là chưa Done do còn lỗi mức nghiêm trọng cao và 5 ca phân loại sai. Product Owner không nên hứa thực hiện ngay mọi Feedback của chủ cửa hàng mà cần ghi nhận, đánh giá và xem xét mức độ ưu tiên trong Product Backlog. Feedback sẽ được ghi nhận để xem xét và không tự động trở thành cam kết của Sprint tiếp theo.